## Slide 1
Кейс 3 · Моделирование полёта и расчёт траекторий для космических миссий
ДРЕЙФ — планировщик миссий электрического буксира
Отвечаем клиенту буксира «СКАУТ» компании А-РОКЕТС: выполнима ли доставка его спутника на нужную орбиту, за сколько суток, сколько ксенона и насколько мы в этом уверены.
Андрей Углов · руководитель
Автор FRS — системы контроля доступа по лицу. С ней: победитель Весенней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ 2026, призёр XI конференции «Инженеры будущего», почётный диплом международного конкурса «Учёные будущего» (больше 1000 заявок). Призёр Московской предпрофессиональной олимпиады по ИТ, 2-е место команды на ЛШАД ФКН ВШЭ (трек МТС).
Андрей Полевой · физика
Призёр заключительного этапа ВсОШ по информатике (профиль «Искусственный интеллект»). Физика: дважды участник заключительного этапа ВсОШ, дипломы I степени ИОФ и II степени «Физтеха». Математика: победитель Турнира городов, дипломы II степени «Физтеха» и III степени Московской математической олимпиады. Призёр регионального этапа ВсОШ по астрономии.
Лев Шиянов · данные и ML
Победитель олимпиады ВШЭ «Высшая проба» по промышленной разработке (бэкенд) и Московской предпрофессиональной олимпиады (инженерия). Финалист ДАНО (анализ данных) и «Ключа» (бизнес). 2-е место команды на ЛШАД ФКН ВШЭ (трек МТС). Полгода ML-разработчиком в компании.
Антон Винидиктов · экономика
1-е место на хакатоне ВШЭ и МТС. Ведёт несколько коммерческих проектов, ментор Сколково на образовательных программах по цифровизации и ИИ. Участник заключительного этапа олимпиады «Физтех» по математике и физике.
Космический идеатон БРИКС · 2026
Команда DevCore · 1 / 5

## Slide 2
Задача
С тягой 55 мН клиент платит за срочность ксеноном: 90 суток вместо 180 стоят в 2,4 раза больше
Буксир «СКАУТ»: тяга 55 мН, удельный импульс 1500 с, суммарный импульс 380 кН·с, то есть около 26 кг ксенона на всю жизнь. Клиент спрашивает одно: когда мой спутник будет на рабочей орбите и сколько это стоит.
Дороже всего сдвинуть плоскость орбиты. Двигателем это быстро, но на 15° не хватит всего запаса. Можно дать Земле повернуть плоскость самой: из-за сплюснутости у полюсов (эффект J2) плоскость дрейфует, и скорость дрейфа зависит от высоты. Это почти бесплатно, но долго.
Постановка: по заявке (массы, орбита попутного запуска, целевые орбиты, срок) ответить, выполнима ли она, какой стратегией, за сколько суток и ксенона, с погрешностью, проверенной на реальных спутниках.
Цена срочности: сдвиг плоскости на −15° с солнечно-синхронной орбиты 550 км
Наш расчёт: буксир 150 кг + груз 50 кг, 25,8 кг ксенона, тяга только на свету (62 % витка, тень на каждом витке), атмосфера учтена. На 30 и 60 суток среди рассмотренных стратегий решения нет. Прямое численное моделирование тех же планов даёт ксенон в пределах 6 %. Оно же показало, что на орбите «рассвет — закат», где тени нет, 60 суток хватает: −16,2° за 18,9 кг, а с тенью предел 11,2°. Обогнать плоскость с 500 км дороже, чем отстать: +15° за 180 суток стоит 10,3 кг против 2,8 кг.
Данные буксира: a-rockets.com · расчёт: work/calc/strategy_map.py
2 / 5

## Slide 3
Идея и принцип работы
Перебор стратегий, сверка и проверка на реальных спутниках
ШАГ 1
Перебор стратегий
Прямой поворот, дрейф выше или ниже цели, их сочетание, порядок развоза. Тень, расход массы, атмосфера.
ШАГ 2
Независимая сверка
Лучшие варианты пересчитываются прямым численным интегрированием. Для подъёма 550 → 1000 км расхождение с формулой меньше 1 %.
ШАГ 3
Проверка на реальных спутниках
OneWeb с двух запусков индийской LVM3 сами разводят плоскости дрейфом J2. По известной истории высоты и наклонения модель восстановила уход плоскости за 9–14 месяцев у всех 72 спутников с ошибкой меньше 0,3°.
ШАГ 4
Ускоритель с отказом
Нейросеть на точных расчётах отвечает мгновенно, вне области обучения отказывается. Метрика — доля ошибочных «выполнимо».
На чём стоим
Метод дрейфовых орбит для нескольких клиентов уже опубликован (Apa и др., март 2026), коммерческий аналог — ExoOPS. Новизну метода не заявляем.
Наш вклад
Открытый расчёт под конкретный «СКАУТ», погрешность, измеренная на реальных спутниках, и честное «не найдено решения».
Разнос плоскостей OneWeb внутри запуска: модель против факта
Каждая точка — спутник, все 72, две ступени ракеты исключены. Узел после старта модель не видит, но историю высоты и наклонения знает, поэтому это проверка эффекта, а не прогноз миссии. Медиана ошибки 0,14–0,19°, максимум 0,29° при уходе плоскости 64–123°. Подъём 450 → 1190 км у 26 спутников второго запуска занял медиану 188 суток против 68–84 суток чистого подъёма по модели.
Данные: история TLE Space-Track (huggingface.co/datasets/juliensimon/space-track-tle-history, CC BY 4.0)
3 / 5

## Slide 4
Результат на защите и план
8 ноября: работающий планировщик и отчёт о его точности на реальных спутниках
Живая демонстрация. Заявка «два спутника с одного попутного запуска — в разные плоскости, срок 120 суток», и как меняется ответ, если срок сократить до 60.
Метрики, которые покажем:
расхождение с численным расчётом, % по суткам и ксенону
ошибка дрейфа плоскости на реальных OneWeb, градусы
ошибка сроков подъёма орбиты, сутки
доля ошибочных «выполнимо» у ускорителя
Срок | Что | Кто | Готово, если
26–28.10 | Ядро: стратегии, знак дрейфа, тень, атмосфера | Андрей У., Андрей П. | уход вверх на 300 км даёт отставание плоскости
29.10–1.11 | Численная сверка 20+ сценариев | Андрей П. | расхождение посчитано по каждому сценарию
29.10–1.11 | История орбит OneWeb и Starlink: сроки подъёма и дрейф | Лев | ошибка в сутках и градусах на каждом спутнике
29.10–6.11 | Цена срочности: прайс для трёх эталонных заявок | Антон | на слайде цены, а не «большой рынок»
2–3, 5–6.11 | Интенсив: масса и режимы «СКАУТ» у менторов, сценарий БРИКС, интерфейс | все | параметры буксира обновлены в расчёте
4–6.11 | Ускоритель, только если ядро готово | Лев, Андрей У. | ошибочных «выполнимо» меньше, чем у интерполяции
7–8.11 | Репетиция, доработка с менторами, защита | все | укладываемся в 3:00
Минимальный результат при любом сбое — ядро и численная сверка на трёх эталонных миссиях. Это уже инженерный расчёт и модель по п. 9.4 Положения.
ДРЕЙФ · кейс 3
4 / 5

## Slide 5
Применение в странах БРИКС
Один попутный запуск — свою орбиту получает каждая страна
Реальный клиент
5 ноября 2024 года «Союз-2.1б» с Восточного вывел 53 малых аппарата, среди них иранские Kowsar и Hodhod на высоте около 500 км. Иран в БРИКС с 2024 года. Попутные спутники оказываются там, куда летит основной груз. Буксир доводит каждый до своей орбиты, ДРЕЙФ считает, выполнимо ли это и за сколько.
Повестка Индии, председателя БРИКС-2026
ISRO к 2030 году требует уводить с орбиты больше 99 % отработавших аппаратов (Debris Free Space Missions). В июне 2026 года главы космических агентств БРИКС в Бенгалуру обсуждали «debris-free mission management». «СКАУТ» продаётся и для увода, ДРЕЙФ считает и эту миссию.
Общая научная задача
Инженеры ISRO, разрабатывающие управление для полностью электрической миссии, пишут, что для низких орбит учёт узла «is also crucial», и оставляют его на будущую работу. Это ровно наша задача. И OneWeb, на которых мы проверяем модель, выводила индийская ракета LVM3.
Попутный запуск внутри БРИКС уже продаётся. Довести аппарат до его орбиты — работа буксира
Индия, NSIL: «either dedicated launch or rideshare launch» на PSLV, SSLV и LVM3. Китай, CAS Space: «International Ridesharing Program». А ОАЭ свой кубсат PHI-1 (до 20 кг, около 500 км) 11.11.2025 запускали на американском Falcon 9. Аппарат такого класса помещается в 50 кг груза одного «СКАУТ».
Формы кооперации
Открытая модель, которую операторы стран БРИКС перепроверяют сами. Совместный расчёт развоза по заявкам нескольких стран с одного запуска. Совместная проверка на данных своих спутников. Развитие в стажировке А-РОКЕТС к пилотному полёту буксира в 2028 году.
interfax.ru/russia/1037987 · isro.gov.in/Debris_Free_Space_Missions.html · newsonair.gov.in, 24.06.2026 · arxiv.org/abs/2511.23014 · nsilindia.co.in · en.cas-space.com · mbrsc.ae · a-rockets.com
5 / 5